Załącznik Nr 6  do SIWZ z dn. 24.12.2020r.

UMOWA NR ZP.271.Pzp.11.2020

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.: „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli”

zawarta w dniu ........................ 2021 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, (kod pocztowy: 37-450) przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085943, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70 177 000,00 złotych posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-000-30-71 oraz numerem REGON 830036219, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

Radosław Sagatowski – Prezes Zarządu,

Przemysław Skrzypek – Z-ca Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.………………………………………………… z siedzibą w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ……………………………………………………………………………. pod numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ……….., reprezentowanym przez:

……………………………….,

……………………….……….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz . U z 2019 r., poz. 1843) zawarto umowę, o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pt. „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli " znajdującej się na terenie Zamawiającego, tj. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25), zgodnie i na warunkach określonych:

- W niniejszej Umowie;

- Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ do niniejszej Umowy;

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

- Ofercie Wykonawcy z dnia …….2021 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi).

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

- Prace projektowe obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt technologiczny) rozbudowy istniejącej linii technologicznej sortowni.

- Dostawy obejmujące:

- dostawę kompletnej części linii technologicznej sortowni;

- dostawę urządzeń pomocniczych przewidzianych do zainstalowania w rozbudowanej sortowni.

- Prace montażowe tj.: wykonanie części linii technologicznej sortowni, w tym połączenie z istniejącą w sortowni linią.

- Próby końcowe obejmujące:

- próby przedrozruchowe;

- próby rozruchowe obejmujące rozruch technologiczny;

- ruch próbny.

- Próby Eksploatacyjne.

- Przeszkolenie pracowników sortowni Zamawiającego.

- Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wykazu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych dla Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy oraz posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Umowa,

- Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do  SIWZ,

- OPZ,

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI

- Miejscem wykonania umowy jest Hala sortowni (M04) Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25,

- W terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia wniosku Wykonawcy, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy nieodpłatnie miejsce pod zaplecze i magazyn. Miejsca magazynowe pod urządzenia, przenośniki dostarczane do ZMBPOK zostaną przekazane w miarę potrzeb zgłaszanych przez Wykonawcę, w terminach roboczych uzgadnianych przez strony.

- Wykonawca będzie współpracował na terenie ZMBPOK oraz współkorzystał z tego terenu z Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację sortowni odpadów i zobowiązany jest do ograniczenia do minimum wpływu wykonywania umowy na istniejącą już linię technologiczną sortowni odpadów.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego, dostępu do każdego miejsca, gdzie w związku z umową będą wykonywane zobowiązania umowne.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego i zweryfikowanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i w związku z tym nie wnosi zastrzeżeń.

§3.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu zamówienia muszą być:: dopuszczone poprzez wymagania odnoszące się do projektowania i wykonania urządzeń technologicznych zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Maszynową (Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn) oraz przepisami dla urządzeń technologicznych,

- Wszystkie użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały, powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4, na każdym etapie prac.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie Przedmiotu Umowy, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, najlepszą wiedzą techniczną i technologiczną, w tym projektową, zgodnie z postanowieniami umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zapewnienie Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- przedstawienia Zamawiającemu nie później niż w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy w formie pisemnej lub elektronicznej poświadczonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  harmonogramu rzeczowo-finansowo wykonywania umowy [dalej określany jako: Harmonogram]. Harmonogram ten będzie uwzględniał konieczność zachowania pracy bieżącej obiektu sortowni w czasie wykonywania umowy w kolejnych etapach realizacji inwestycji z uwzględnieniem zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dopuszczalnych przerw. Harmonogram musi również uwzględniać zachowanie ciągłości dostawy do modułu fermentacyjnego frakcji 15-60mm, wydzielanej na linii sortowniczej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Ze względu na kluczowe znaczenie ZMBPOK w przetwarzaniu odpadów w regionie Wykonawca powinien prowadzić prace w sposób zorganizowany tak aby minimalizować przestoje.  Harmonogram określał będzie terminy i czas zatrzymania/ograniczenia pracy istniejącej już linii. Terminy wskazane w Harmonogramie będą zakreślone z uwzględnieniem terminów wskazanych w niniejszej umowie w taki sposób aby terminy tam wskazane zostały zachowane,

- przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania przedmiotu umowy, w tym bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu wykonywania umowy.

- Uzyskania od Przedstawiciela Zamawiającego pisemnej lub elektronicznej  akceptacji Haromonogramu.

- Wykonania doposażenia linii technologicznej sortowni odpadów, z materiałów i urządzeń nowych, gwarantując przy tym spełnienie wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy rozwiązań technicznych (kryteriów).

- Wykonania opracowań projektowych stanowiących część przedmiotu umowy w języku polskim w 3 (trzech) papierowych egzemplarzach oraz na jednym nośniku elektronicznym. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg i *pdf. Zamawiający dopuszcza nieedytowalną formę dokumentów dokumentacji zwyczajowo towarzyszącej urządzeniom (DTR, instrukcje itp.).

- Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu udostępnionego Wykonawcy i prowadzenia prac w sposób zorganizowany, minimalizujący ewentualne utrudnienia w bieżącej eksploatacji i przetwarzaniu odpadów przez Zamawiającego.

- Zapewnienia ciągłości zasilania modułu fermentacji frakcją organiczną wydzielaną ze zmieszanych odpadów (frakcja 15-60mm pozbawiona na separatorze balistycznym części twardych- odpadów inertnych, tj. kości kamieni i etc.).

- Zapewnienia przetwarzania odpadów w sortowni przez cały okres realizacji umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawcy będzie przysługiwać łącznie 8 tygodni przerw, jako czas niezbędny do przygotowania linii do pracy tymczasowej, montażu oraz do rozruchów.

- Uzyskania efektu technologicznego wykonanej na podstawie niniejszej umowy linii technologicznej sortowni odpadów, polegającego na spełnieniu łącznie następujących warunków:

  - Wydajność godzinowa przy pracy na odpadach selektywnie zbieranych (tworzywach) co najmniej 5 Mg/h,

  - Minimalny efektywny czas pracy linii sortowniczej – 6,5h/zmianę,

  - Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR6-2D – min. 80%,

  - Skuteczność sortowania separatora optopneumatycznego NIR5-3D-1 i NIR6-3D-2 – min. 85%,

  - Czystość surowca na wyjściu z separatora optopneumatycznego: NIR6-2D  – min. 80%,

  - Czystość surowca na wyjściu z separatora optopneumatycznego: NIR5-3D-1 i NIR6-3D-2 – min. 80%,

  - sprawne i ciągłe działanie automatyki sterowania całą linią sortowniczą.

- Zapewnienie następujących wariantów użytkowych rozbudowanej linii technologicznej sortowni odpadów:

  - Wariant I - Proces segregacji odpadów komunalnych „zmieszanych"- wariant, w którym frakcja 15-60mm kierowana jest do fermentacji, frakcja 0-15mm, 60-80mm i odpady inertne po separatorze balistycznym bębnowym kierowane są do stabilizacji tlenowej, oraz w którym odpady wydzielone na sicie trójfrakcyjnym >80mm kierowane są do separacji automatycznej (optopneumatycznej, balistycznej, ferromagnetycznej i wiroprądowej) oraz manualnej,

  - Wariant II A - Segregacja selektywnej zbiórki papieru i makulatury,

  - Wariant II B - Segregacja selektywnej zbiórki plastiku,

  - Wariant IV - Proces segregacji odpadów komunalnych „zmieszanych" – wariant tymczasowy, w którym odpady <80mm kierowane są z zachowaniem granulacji wskazanej w pkt a) odpowiednio do fermentacji i stabilizacji tlenowej, natomiast odpady >80mm będą odsiewane i odstawiane do kontenerów - wariant pracy w trakcie modernizacji.

- Dokonywania w okresie Prób Eksploatacyjnych pomiaru efektu technologicznego opisanego w pkt 9), udokumentowanie przeprowadzonych prób i ich wyniku oraz przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu w formie raportu z Prób Eksploatacyjnych.

- Usuwania wad stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w czasie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.

- Usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:

- Przygotowywanie dokumentacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ, wystarczająco dokładnie, tak aby pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami pozwolenia [jeżeli są wymagane], efekt technologiczny; aby opisały jednoznacznie i dokładnie eksploatację rozbudowanej linii. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał prawo zapoznawać się z dokumentacją w czasie jej przygotowania a Wykonawca zobowiązany jest mu to umożliwić. Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:

  - projekt technologiczny/wykonawczy,

  - wszelkie dodatkowe projekty dotyczące Przedmiotu Umowy i zakresu umowy, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie trwania montażu, prób końcowych, eksploatacyjnych,

  - sprawozdania i raporty zawierające wyniki prób,

  - dokumentacja odbiorowa,

  - dokumentacja rozruchowa i eksploatacyjna,

  - dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),

  - instrukcje rozruchu,

  - instrukcje obsługi i konserwacji,

  - materiały szkoleniowe,

  - inne, wymagane prawem dokumenty.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi konieczność uzyskania wymaganych przepisami prawa dopuszczeń lub dokonania zgłoszeń dotyczących poszczególnych maszyn i urządzeń (np. UDT) lub linii technologicznej Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do odpowiednich organów w celu dokonania takich zgłoszeń i uzyska dla Zamawiającego wymagane przepisami dopuszczenia. Do obowiązków Wykonawcy nie należy uzyskanie pozwoleń czy decyzji administracyjnych dotyczących całej inwestycji np. pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na użytkowanie.

- Przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie określonej w niniejszej umowie, Harmonogramu uwzględniającego m.in. podział dostaw i montażu uzasadniony technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie, ramy czasowe, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Prowadzenie rozbudowy i przebudowy linii technologicznej sortowni na podstawie odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Opisie Przedmiotu Zamówienia. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego i wspólnie z nim rozwiązać zaistniałą sytuację. Przyjmuje się, jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji umowy, że w przypadku rozbieżności, wymiar zmierzony ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. W przypadku, gdy materiały, maszyny, urządzenia nie będą w pełni zgodne z odebraną dokumentacją projektową lub wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu linii technologicznej lub jej całości, to takie materiały, maszyny i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Ponoszenie odpowiedzialności, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, za ochronę dostarczanych maszyn i urządzeń i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ich montażu i prób do daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Częściowego po Próbach Końcowych, z wyłączeniem odpowiedzialności za działania Zamawiającego, jego personelu lub osób wprowadzonych przez niego na teren budowy.

Teren ZMBPOK objęty jest monitoringiem wizyjnym CCTV, składającym się z 47 kamer, z czego 19 kamer zewnętrznych. Wykonawca będzie utrzymywać tempo dostaw, montażu i Prób zgodnie z Harmonogramem i nie dopuści do ich przedłużania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa dostaw, montażu, prób, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć zwiększenie odpowiedniego tempa, nie później niż w 48 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

- Zabezpieczenia miejsca wykonywania umowy oraz przestrzeganie BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia montażu wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac związanych z doposażeniem linii ZMBPOK Wykonawca będzie: utrzymywać teren montażu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, podejmować wszelkie działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu montażu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie montażu i w jego otoczeniu poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany także do zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania umowy, aż do zakończenia montażu. Podczas realizacji umowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy montażu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Sporządzenie planu prowadzenia prac montażowych niekolidujących z pracą ZMBPOK, zawierającego co najmniej: wskazanie miejsc montażu, sposobu zabezpieczenia miejsc przed dostępem osób nieuprawnionych (wygrodzenia, oznakowania), określenie czasu trwania prac, wykazu sprzętu mogącego stanowić zagrożenie p.poż wraz z doborem środków niwelujących to zagrożenie, oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzór nad pracownikami wykonującymi te prace. Plan ten musi zawierać uzgodnienie Inspektora BHP Wykonawcy.

- Sporządzenie planu prowadzenia prac montażowych kolidujących z pracą ZMBPOK (wymagających przerwania przetwarzania odpadów), zawierającego zakres wymagany jak w planie prac montażowych niekolidujących z pracą ZMBPOK i dodatkowo zawierającego wykaz niezbędnych urządzeń, podlegających montażowi. Plan ten musi zawierać uzgodnienie Inspektora BHP Wykonawcy. Przed udostępnieniem miejsc prowadzenia prac, Zamawiający oceniał będzie stan przygotowania Wykonawcy -kompletność dostaw z wykazem przedłożonym  z przedmiotowym planem.

- Zorganizowanie zaplecza dla wykonywanego montażu, które składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, warsztatów potrzebnych do realizacji umowy, jeżeli potrzebne. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki do kierowania montażem i uruchamianiem linii technologicznej sortowni oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Przedstawicielem Zamawiającego.

- Opracowanie  i zatwierdzenie we własnym zakresie projektów czasowej organizacji ruchu na terenie ZMBPOK na czas prowadzenia prac, jeżeli przewiduje problemy w przemieszczaniu na terenie ZMBPOK,

- Przed rozpoczęciem prac:

  - dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków koordynatora prac;

  - opracowanie planu bezpieczeństwa prowadzenia prac związanych z demontażem i montażowych dostarczanych urządzeń;

  - zorganizowanie zaplecza budowy:

    - Zamawiający wskaże teren na zaplecze na terenie MZK Sp. z o.o. Teren zostanie udostępniony nieodpłatnie na okres realizacji, Wykonawca będzie miał możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego użytkowanego przez Zamawiającego na terenie ZMBPOK,

    - koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót,

    - Zamawiający wskaże miejsce włączania przyłącza wody wodociągowej i przyłącza elektrycznego,

    - Wykonawca nie będzie ponosił kosztów poboru i zużycia wody i energii elektrycznej i innych mediów,

  - uzyskanie, przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień o ile będą wymagane,

  - przedstawienia i bieżącego aktualizowania wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do rzeczowej realizacji doposażenia i wyposażenia swojego personelu w odzież ochronną o podwyższonej widoczności opatrzoną logiem Wykonawcy lub podwykonawcy,

- W czasie realizacji robót:

  - zabezpieczenie odpowiednio terenu prowadzonych prac i miejsc magazynowania oraz strzeżenie własnego mienia znajdującego się na terenie udostępnionym przez Zmawiającego, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęte miejsca prowadzenia prac do czasu ich oddania Zamawiającemu, z wyłączeniem odpowiedzialności za działanie Zamawiającego, jego personelu lub osób wprowadzonych przez niego na teren budowy,

  - zapewnienie  właściwego kierownictwa nad prowadzonymi pracami,

  - pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji doposażenia objętego umową oraz koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców,

  - bieżące informowanie Zmawiającego o planowanych dostawach materiałów i urządzeń,

  - umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót,

  - utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po uprzedniej ich segregacji,

  - w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

  - ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej

  - przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru  wykonanych elementów robót dla celów odbiorowych i rozliczeniowych,

  - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

  - utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac, ochronę mienia Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku  realizacji  przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania awarii związanych z prowadzeniem prac, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy prac,

  - zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wytworzonej infrastruktury lub termin zakończenia robót,

- po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie, innych terenów użytkowanych przez Wykonawcę związanych z realizacją niniejszej umowy,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji – w trakcie prób końcowych,

- wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji – o ile wymagane przez producentów,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy,

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania,

- Z chwilą  przekazania terenu prowadzenia prac i  terenu magazynowania, na Wykonawcę przechodzi  pełna odpowiedzialność w szczególności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac oraz mienia tych osób, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi pracami,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego, związane z prowadzeniem prac podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę pracami,

  - szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami objętymi niniejszą umową,

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i magazynowania,

  - wszelkie inne szkody związane z realizacją prac lub będące ich skutkiem.

z wyłączeniem szkód spowodowanych przez Zamawiającego, jego personel lub osoby wprowadzone przez niego na teren budowy.

§4.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia do Zamawiającego i rozładować je na swój koszt i ryzyko.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia.

- Wykonawca przed rozpoczęciem pracy na terenie należącym do MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, jest zobowiązany przekazać do Specjalisty ds. BHP pisemne oświadczenie, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz, że zostali przeszkoleni w zakresie BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219). Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska związane z realizacją niniejszej umowy na terenie Zamawiającego i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie usuwać z terenu obiektów Zamawiającego wszelkie odpady wytworzone przez siebie powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty związane z opłatami za gospodarowanie ww. odpadami ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć we własnym zakresie obszar prowadzonych prac w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać swą pracą normalne funkcjonowanie zakładu Zamawiającego. Jeżeli prace mogą spowodować utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie obiektów Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace w taki sposób, aby utrudnienia tego rodzaju były możliwie najkrótsze i najmniej uciążliwe. Do prac tego rodzaju może przystąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich pory oraz zakresu z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji prac w ramach niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsca prac lub niezachowaniem należytej ostrożności przy wykonywaniu prac. Wykonawca naprawi każdorazowo szkodę  powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz usunie wszystkie jej skutki na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego wyboru potrącić z należności za wykonane usługi albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

- Wejście lub wjazd na teren obiektów Zamawiającego przez osoby/pojazdy/sprzęt, którymi Wykonawca posługuje się przy realizowaniu przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie na zasadach obowiązujących u Zamawiającego.

- Wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy lub pracowników Wykonawcy dotyczą w jednakowym stopniu również Podwykonawców i  pracowników Podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

§5.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  ZE STRONY WYKONAWCY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

- Wykonawca wskazuje, jako koordynatora odpowiedzialnego z jego strony za organizację i kontakty z Przedstawicielem Zamawiającego oraz z Zamawiającym w trakcie wykonania umowy………….

- Każde proponowane zastąpienie osoby wymienionej w ust. 2 możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby opisanej w ust.2, na zasadach opisanych w ust. 4 poniżej.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 2 lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz merytorycznie i obiektywnie uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 1 dnia opuści teren zakładu Zamawiającego i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. Nie później, niż drugiego dnia od tego zażądania, osobę taką Wykonawca zastąpi osobą spełniającą warunek opisany w ust. 3.

§6.

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Udostępnienia Wykonawcy kserokopii dokumentów będących w jego posiadaniu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o wydanie których wystąpi Wykonawca na piśmie, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych [poniedziałek - piątek z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy] od dnia następującego po dniu doręczenia mu pisma Wykonawcy.

- Przekazywania protokolarnie Wykonawcy miejsca wykonywania umowy na w terminie i na zasadach określonych w planach prowadzenia prac montażowych Wykonawcy.

- Wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza oraz przyłączy do mediów.

- Przeprowadzania odbiorów w sposób opisany w § 13.

- Terminowego dokonania płatności z tytułu należytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie.

- Zgodnego współdziałania przy realizacji doposażenia linii technologicznej ZMBPOK.

§7.

PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wyznacza ze swojej strony Przedstawiciela Zamawiającego oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadania, tj:

- Personel Zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym Inżyniera Technologa oraz Inspektora ds. robót montażowych,

- Personel Zamawiającego, w tym m.in.:

- Z-cę Prezesa Zarządu - Przedstawiciel Zamawiającego,

- Kierownika Działu Realizacji Projektów,

- Kierownika ZMBPOK,

- Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego,

nadzorujących prawidłowe jej wykonanie.

- Do obowiązków/uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego należy w szczególności.:

- przekazywanie miejsc wykonywania prac,

- wydawanie Wykonawcy poleceń odnoszących się do prowadzenia prac w zakresie wskazanym w umowie oraz w SIWZ,

- zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu,

- w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach wykonywanych zobowiązań umownych,

- żądanie usunięcia z miejsca wykonywania umowy personelu Wykonawcy w sytuacji opisanej w §5,

- udzielanie pisemnej, uprzedniej zgody na zatrzymanie pracy istniejącej już w sortowni Zamawiającego linii technologicznej sortowni odpadów w terminach innych niż wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie i na warunkach opisanych w planie prac Wykonawcy,

- akceptowanie lub odrzucanie materiałów, maszyn i urządzeń. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel kierować się będzie zgodnością proponowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- zatwierdzanie wszystkich dokumentacji projektowych, opracowań, raportów, a także przyjmowanie wszelkich innych dokumentów, do których złożenia Zamawiającemu zobowiązany jest Wykonawca, przed skierowaniem ich do właściwych instytucji w celu uzgodnienia, zatwierdzenia lub uzyskania wymaganych pozwoleń, o ile będą konieczne,

- dokonywanie doraźnych kontroli tymczasowo składowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń na miejscu wykonywania umowy,

- zatwierdzanie danych dot. systemu kontroli jakości obejmującego personel, sprzęt, dostawy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz prac,

- dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów,

- przyjmowanie i akceptowanie raportów z postępu, opracowanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzeń częściowych,

- dokonywanie oceny zgodności wykonanych prac montażowych z wymaganiami dokumentacji projektu technologicznego czy zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,

- przeprowadzanie odbiorów, w tym sporządzanie i podpisywanie protokołów odbiorów,

- akceptowanie terminu rozpoczęcia rozruchów i Prób Eksploatacyjnych.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniem umowy, dla swej skuteczności wymagane i wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy w postaci pisemnej.

- Zamawiający oświadcza, że Przedstawiciel Zamawiającego posiada wymagane pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmują one upoważnienia do dokonywania zmian treści zawartej umowy ani zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

§8.

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO

- Przez cały okres realizacji zamówienia, ryzyko Zamawiającego stanowią zagrożenia powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność, które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie jego zakładu mienie np. urządzenia, sprzęt, materiały Wykonawcy, podwykonawców, innych podmiotów uczestniczących w wykonywaniu umowy.

§9.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że  zamierza powierzyć  podwykonawcom wykonanie części robót w następującym  zakresie:.......................................................................................

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację prac na terenie Zakładu objętych niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także jest zobowiązany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja dostaw/robót realizowanych przez Podwykonawcę.

- Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to każdy z członków Konsorcjum będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

§10.

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy wykonania zobowiązań umownych:

- Termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu prac projektowych (projekt technologiczny) - nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Harmonogramu - nie później niż 6 tygodni dni od dnia podpisania umowy.

- Termin przekazania Wykonawcy miejsc wykonywania umowy:

  - Na podstawie planu prac prowadzenia prac montażowych niekolidujących z pracą ZMBPOK – do trzech dni roboczych od zatwierdzenia przez Zamawiającego planu spełniającego wymagania opisane §3 ust. 7 pkt 8.

  - Na podstawie planu prac prowadzenia prac montażowych kolidujących z pracą ZMBPOK – zgodnie z Harmonogramem, do 10 dni roboczych od zatwierdzenia przez Zamawiającego planu spełniającego wymagania opisane §3 ust. 7 pkt 9, oraz po sprawdzeniu stopnia przygotowania Wykonawcy.

- Termin wykonania umowy, rozumiany jako termin podpisania końcowego protokołu wykonania robót bez uwag - nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy.

- Wykonanie szkoleń pracowników, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 6) - odbędzie się podczas Prób Końcowych.

- Termin przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 5) - przez okres 2 tygodni od dnia wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze przez Zamawiającego wykonania zobowiązań wymienionych w §1 ust. 3 pkt 2), 3), 4), 6), i 7).

- Termin odbioru pogwarancyjnego: nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

§ 11.

JAKOŚĆ

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy wykonywaniu umowy najlepszych dostępnych technologii (tzw. „BAT"), przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej - projektowej, technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania dostaw, montażu, wynikających z OPZ oraz warunkujących uzyskanie efektu technologicznego.

§ 12.

UJAWNIANIE I USUWANIE WAD W TRAKCIE WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

- W przypadku ujawnienia wad co do wymogów jakości w przedmiocie umowy w trakcie jego wykonywania, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu niezbędnych, udokumentowanych, poniesionych, z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, a koszty takie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

- Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Dokonywane będą następujące odbiory wykonanych dostaw i prac z realizacji poszczególnych części zobowiązań umownych:

- Odbiór Projektu - tj. odbiór wykonania zobowiązania opisanego w §1 ust. 3 pkt 1),

- Odbiór częściowy- tj. odbiór po wykonaniu dostawy urządzeń wyszczególnionych w wykazie cen i po zakończeniu prób wymienionych w §1 ust. 3 pkt 2), 3) 4) i 7) oraz wykonaniu zobowiązania opisanego w §1 ust. 3 pkt 6).

- Odbiór końcowy tj. odbiór po zakończeniu Prób Eksploatacyjnych wskazanych w §1 ust. 3 pkt 5).

- Odbiór pogwarancyjny - odbiór po okresie gwarancji stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

- Odbiorów opisanych w ust.1 dokonuje się na wniosek Wykonawcy.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru opisanego w ust. 1 lit. a) Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego sporządzoną dokumentację projektową.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodną z umową dokumentację projektową w miejscu realizacji inwestycji tj. Biuro Kierownika Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25 w Stalowej Woli)

- W chwili przyjmowania dokumentacji projektowej określonej w §1 ust. 3 pkt 1), Zamawiający nie dokonuje sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej. O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty ich ujawnienia.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej jest „protokół przekazania dokumentacji projektowej" - sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy.

- „Protokół przekazania dokumentacji projektowej" nie jest „protokołem zdawczo-odbiorczym" nie jest podstawą do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy. Przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę - Zamawiającemu, wstrzymuje bieg terminów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.

- Zamawiający, po sprawdzeniu przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w terminie do 10 dni roboczych od daty jej przekazania) dokona odbioru lub odmówi odbioru dokumentacji projektowej.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną, sprawdzoną i odebraną dokumentacja projektowa, będzie pozytywna ocena przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - w formie podpisanego przez strony umowy „protokołu zdawczo - odbiorczego".

- W przypadku odmowy odbioru przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający sporządzi „protokół sprawdzenia dokumentacji projektowej", który wraz z wykazem wad zostanie przekazany Wykonawcy celem ich usunięcia.

- W „protokole sprawdzenia dokumentacji projektowej" Zamawiający określi maksymalny termin usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad dokumentacji projektowej.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przez Zamawiającego - celem usunięcia wad dokumentacji, wszczyna bieg terminu określonego na ich usunięcie z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.5 pkt 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, sporządzić kompletną i wolną od wad dokumentacje projektową określony w §1 ust. 3 pkt 1) w terminach określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w dokumentacji projektowej wady/braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu Przedmiot Umowy do odbioru. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze dokumentacji projektowej zobowiązuje się do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Powyższe nie ma wpływu na terminy realizacji wskazane w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej, strony umowy ponownie przystąpią do przeprowadzenia odbioru poprawionej dokumentacji projektowej - na zasadach i warunkach określonych w ust. 3 pkt  1 do 9 umowy.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przy odbiorze przez Zamawiającego wad dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może ponowić procedurę poprawienia dokumentacji o której mowa w ust. 3 pkt. 7, 8 i 9 lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- O ujawnionych wadach dokumentacji projektowej (w każdym czasie po jej odbiorze i po dokonaniu zapłaty) Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie do 10 dni roboczych od daty ujawnienia wad.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru opisanego w ust. 1 lit. b) Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego stosowanie do odbioru:

dla urządzeń:

- Dokumentację dostaw, pozwalającą zidentyfikować urządzenia z projektem technologicznym i wykazem cen (np. DTR i inne dokumenty urządzeń).

dla prób:

- Dokumentację powykonawczą - dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia obejmujące także ich spis i rysunki.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

- Protokół z prób przedrozruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów technologicznych).

- Protokoły z prób rozruchowych [ mechanicznego i technologicznego].

- Sprawozdanie z ruchu próbnego.

- Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe:

  - Dla każdej części urządzeń instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), kopie rysunków linii technologicznej i rys. powykonawczy.

  - Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi urządzeń zawierające co najmniej:

    - karty katalogowe urządzeń z adresami producentów i dostawców,

    - wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystykę (krzywe, wykresy, świadectwa z badań i wszelki inne świadectwa, etc.),

    - dane techniczne,

    - opis funkcji,

    - instrukcje dotyczące instalacji i montażu,

    - aktualną konfigurację, parametry ustawienia, w przypadku sterowników zgrane na nośnikach pamięci etc.,

    - rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy,

    - licencje na oprogramowanie (jeżeli zostanie zainstalowane nowe oprogramowanie),

    - programy użytkownika,

    - instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy),

    - plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych).

- Protokoły pomiarów wymaganych przepisami a w szczególności z pomiarów elektrycznych oporności izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru opisanego w ust. 1 lit. c) - odbioru końcowego Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego:

- oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazywanym projektem, dokumentacją techniczną i technologiczną oraz przepisami i normami mającymi zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy.

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań i prób oraz inne dokumenty określone w SIWZ, w tym protokoły pomiarów efektu technologicznego dokonywane w okresie Prób Eksploatacyjnych.

- Protokół Odbioru Końcowego zostanie wystawiony przez Przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 7 dni po upływie ostatniego dnia Prób Eksploatacyjnych po tym, gdy w ich wyniku zostanie wykazany efekt technologiczny i warianty użytkowe, a Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy. Protokół Odbioru Końcowego sporządzony zostanie na podstawie oceny wyników i przebiegu Prób Eksploatacyjnych pracy całej sortowni w okresie 2 tygodni, przy założeniu uzyskania wymaganych efektu technologicznego i wariantów użytkowych. Protokół Odbioru Końcowego będzie jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór końcowy umowy. Protokół Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Przedstawiciel Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni robocze [poniedziałek - piątek z wyłączeniem świąt] od daty doręczenia mu kompletnego wniosku Wykonawcy o dokonanie danego odbioru przystąpi do czynności odbioru.

- Odbiór uważa się za wykonany jeżeli  protokół tego odbioru został podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego bez uwag.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki nie mające istotnego wpływu na funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, dające się usunąć, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia lub odmówić odbioru, wyznaczając termin dla ich usunięcia. Wykonanie przedmiotu umowy wolnego od wad musi nastąpić nieprzekraczalnie w terminie wskazanym w protokole.

- Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy.

- W sytuacji opisanej powyżej, jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwa wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad to:

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy lub osiągnięcia efektu technologicznego wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub utrudniają osiągnięcie efektu technologicznego zrealizowanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości lub części; lub zażądać wymiany wadliwego urządzenia; lub zażądać skompensowania wady innymi rozwiązaniami technologicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

- Przejęcie przez Zamawiającego linii sortowniczej zrealizowanej w wykonaniu niniejszej umowy następuje z dniem dokonania odbioru końcowego bez uwag.

§ 14.

PRÓBY KOŃCOWE

- W ramach Prób Końcowych przeprowadzone zostaną:

- Próby przedrozruchowe - trwające do 5 dni roboczych,

- Próby rozruchowe (rozruch technologiczny)- trwające do 2 tygodni,

- Ruch próbny (praca Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy) - przez okres 2 tygodni od wykonania prób wskazanych powyżej w pkt 1) oraz 2) .

- Szczegółowy zakres czynności opisanych w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej został opisany w OPZ.

- W trakcie Prób Końcowych zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy Zamawiającego.

- Próby końcowe będą przeprowadzone po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów wskazanych poniżej w ust. 6 i 7.

- Wykonawca powiadomi o zamiarze i planowanym terminie przeprowadzenia każdej z faz opisanych w ust. 1 powyżej, co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem.

- Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi, w wersji polskiej, robocze wersje Instrukcji funkcjonowania i eksploatacji dla maszyn i urządzeń. Instrukcje funkcjonowania i eksploatacji zostaną przygotowane w taki sposób, aby przedstawić krok po kroku opis przygotowań i uruchomienia, a także wyłączenie z pracy.

- Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać wydrukowane (nieskopiowane) i oprawione. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które powinien zamieścić w Instrukcjach funkcjonowania i eksploatacji:

- Reżim technologiczny.

- Książkę eksploatacji.

- Plan konserwacji i smarowań.

- Wykaz Urządzeń wraz z nazwami producentów oraz podaną nazwą/ numerem modelu/ numerem katalogowym.

- Wykaz rutynowych czynności eksploatacyjnych dostarczonych urządzeń.

- Wykaz wymaganych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które winny być magazynowane przez Zamawiającego w celu zapewnienia nieprzerwanej eksploatacji.

- Dokumentację powykonawczą.

- Rysunki wykonawcze schematów sterujących.

- Schematy wykonawcze przedstawiające wszystkie połączenia elektryczne.

- Pełne i wyczerpujące instrukcje dotyczące wszystkich elementów dostarczonych urządzeń.

- Świadectwa Dozoru Technicznego oraz Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Robót i poszczególnych Urządzeń - jeżeli będą wymagane,

- Charakterystyki działania Urządzeń w trakcie przeprowadzonych prób.

- Wykaz zalecanych smarów i ich zamienników.

- Z wykonanych etapów Prób Końcowych Wykonawca sporządzi: protokoły z prób przedrozruchowych oraz prób rozruchowych [mechanicznego i technologicznego] i oraz sprawozdanie z ruchu próbnego.

§ 15.

SZKOLENIA

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania, serwisowania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie Prób Końcowych. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli, co najmniej 40 osób, łączny czas trwania szkoleń nie przekroczy 10 dni roboczych, miejsce szkoleń to zakład Zamawiającego - obiekt sortowni.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy na 5 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże je uczestnikom szkolenia (przynajmniej 3 egzemplarze w formie pisemnej w języku polskim oraz przynajmniej 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD).

§ 16.

PRÓBY EKSPLOATACYJNE

- Celem Prób Eksploatacyjnych jest sprawdzenie pełnej zgodności wszystkich parametrów pracy linii technologicznej z wymaganiami Zamawiającego zarówno w okresie prowadzenia tych Prób, jak i w całym okresie eksploatacyjnym. W szczególności, ich celem jest wykazanie osiągnięcia efektu technologicznego oraz parametrów użytkowych wymaganych umową w pracy ciągłej rozbudowanej i przebudowanej linii technologicznej sortowni odpadów.

- Próby Eksploatacyjne prowadzi Zamawiający, pracą swoich pracowników - pod nadzorem Wykonawcy, który będzie je nadzorował w okresie ich przeprowadzania zapewniając swojego przedstawiciela w czasie ich trwania codziennie, co najmniej przez 16 godzin.

- Próby Eksploatacyjne będą trwały przez okres 2 tygodni i rozpoczną się w dniu roboczym.

- W razie zaistnienia potrzeby Zamawiający zatrudni dodatkowy personel wg wskazań Wykonawcy.

- Próby Eksploatacyjne będą prowadzone w ciągu dwóch zmian w godzinach od 700 do 2300 i wykonywane na bieżąco z dostarczanych z rejonu obsługi ZMBPOK odpadów surowcowych i komunalnych.

- W trakcie Prób Eksploatacyjnych będą pobierane próby. Próby pobiera Zamawiający w obecności i wspólnie z Wykonawcą zgodnie z Programem Rozruchu przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca na podstawie prób pobranych przez Zamawiającego sporządzi raporty z Prób Eksploatacyjnych celem potwierdzenia parametrów gwarantowanych.

- Raporty z Prób Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej w ilości 2 egzemplarzy.

- Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego i gwarantowane przez Wykonawcę zwłaszcza efekt technologiczny oraz warianty użytkowe.

- W przypadkach, jeśli wyniki Prób Eksploatacyjnych nie będą zgodne z wariantami użytkowymi, efektem technologicznym wymaganym umową lub jeśli Przedstawiciel Zamawiającego ich nie zaakceptuje, Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia;

- przekaże pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami;

- uzyska pisemną zgodę Przedstawiciela na w/w propozycje; oraz

- wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi Próby w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości ponowień, o których mowa w ust. 10 pkt) 4).

§ 17.

WYNAGRODZENIE

- Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................................................. PLN brutto

(słownie: ……………………………………………………………………), w tym należny podatek od towarów i usług VAT ................................................................... PLN

(słownie: ……………………………..……………………………………………………).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności opłaty celne, koszt transportu i rozładunku urządzeń u Zamawiającego; koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku sprzętu, dostawy instalacji, prac instalacyjnych i montażowych, koszty uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, koszt uruchomienia, koszt przeniesienia praw autorskich, koszt szkoleń; koszt przeglądów; koszt napraw gwarancyjnych itp.

- Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek dostaw, usług i obowiązków Wykonawcy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres dostaw, usług i obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i danymi udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty w tym zakresie zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wynagrodzeniu określonym w ust. 1.

§ 18.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach:

| L/P | Wymagania techniczne | kpl | Podział płatności | Forma płatności | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dostawa | Montaż | Odbiór końcowy |  |  |  |
| 1. | Projekt technologiczny wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych | 1 | 100% 1) | 0% | 0% | zł/ryczałt |  |  |
| 2. | Przenośniki transportowe z konstrukcją |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 3. | Przenośniki sortownicze wraz z konstrukcją |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 4. | Przenośniki przyśpieszające wraz z konstrukcją |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 5. | Separatory optyczny NIR4 3D-1 |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 6. | Separatory optyczny NIR5 3D-2 |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 7. | Separatory optyczny NIR6 2D |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 8. | Separatory balistyczne |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 9. | Modernizacja kabiny sortowniczej |  | 0% | 80% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 10. | System klimatyzacji i ogrzewania powietrza kabin sortowniczych |  | 0% | 80% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 11. | Stacja kompresorów |  | 60% | 20% | 20% | zł/ryczałt |  |  |
| 12. | Zasilanie |  | 0% | 90% | 10% | zł/ryczałt |  |  |
| 13. | AKPiA |  | 0% | 90% | 10% | zł/ryczałt |  |  |
| 14. | System monitoringu termowizyjnego i wczesnego ostrzegania |  | 0% | 90% | 10% | zł/ryczałt |  |  |
| 15. | Zabezpieczenia ppoż (system gaszenia) |  | 0% | 90% | 10% | zł/ryczałt |  |  |
| 16. | Próby rozruchowe | 1 | 0% | 0% | 100% | zł/ryczałt |  |  |
|  | Suma |  |  |
| 1) - UWAGA !! Oferowana cena netto nie może przekroczyć 1,5% całkowitej wartości Zamówienia |

- Podstawą do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę oraz do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będą protokoły odbioru częściowego dostaw i prac oraz protokół odbioru końcowego, podpisany przez Strony bez uwag, z zastrzeżeniem ust 10.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i zapłacona po podpisaniu protokołu końcowego bez uwag.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia .

- Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprawnym.

- W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy oraz protokół odbioru, na podstawie którego jest ona wystawiana.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktury jest tożsamy z terminem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane pomiędzy jej Stronami realizowane będą w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pisemnie oraz e-mailem Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag istotnych i bezawaryjne użytkowanie instalacji przez Zamawiającego przez 14 dni przy założonych osiągniętych parametrach technologicznych (efekt technologiczny) jest podstawą do płatności końcowej, co nie zwalnia Wykonawcy z usunięcia wad spisanych w protokole.

§ 19.

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela Zamawiającemu  …. miesięcznej gwarancji  należytej jakości na przedmiot umowy z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bezusterkowego maszyny. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja minimalna gwarancja wymagana przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez producenta.

- Strony wydłużają termin dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w ten sposób, iż nie może być on krótszy niż okres udzielonej gwarancji.

- Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego bez wad.

- Wykonawca udzielając gwarancji i rękojmi oświadcza, iż jest mu znany fakt, iż sortownia odpadów Zamawiającego pracuje od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I zmiana od 700 do 1500, II zmiana od 1500 do 2300) i gwarantuje prawidłowe, bezawaryjne działanie linii technologicznej sortowni odpadów w terminach wskazanych w ust. 1.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w instalacji technologicznej w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi z wyłączeniem wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcja obsługi. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje części i materiałów ulegających eksploatacyjnemu zużyciu, zgodnie z instrukcją eksploatacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi wykona również nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy oraz czynności, a w tym jeżeli przedmiot zamówienia tego wymaga - okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne wymagane przez producentów w zakresie, w terminach i w sposób ustalony w DTR, zaleceniach, wytycznych, dokumentacjach, instrukcjach, a także wynikające z innych przepisów m.in. dotyczące zainstalowanych w ramach niniejszej umowy urządzeń oraz ich elementów, jak również nieodpłatnie dokona napraw tych urządzeń oraz elementów w razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń m. in. z powodu ich wadliwego wykonania i wadliwego montażu.

- O sposobie naprawy decyduje serwis Wykonawcy, jednak w przypadku naprawy poprzez powtórną i każdą kolejną regenerację tej samej wady, Wykonawca musi uzyskać w tym zakresie zgodę Zamawiającego. Niewykonanie przeglądu z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze świadczenia napraw gwarancyjnych i nie powoduje utraty gwarancji i rękojmi.

- Usługa wykonywania przeglądów okresowych (gwarancyjnych) obejmuje wszystkie koszty z tym związane: m. in. koszty sprzętu serwisowego, dojazdów, pobytu i robocizny ekipy serwisowej, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych i części podlegających zwykłemu zużyciu.

- Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji określonych w instrukcjach, stosowania materiałów eksploatacyjnych wynikających ze specyfikacji producenta lub im równorzędnych.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej.

- Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii instalacji technologicznej, w okresie gwarancji i rękojmi nie przekraczający (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do Zamawiającego)….dni roboczych od momentu zgłoszenia e-mailem awarii przez Zamawiającego, na numer podany przez Wykonawcę. Adres e-mail Wykonawcy do zgłoszenia awarii: ……………….. nr tel. ……………………….

- Zamawiający może wyznaczyć terminy przeglądu gwarancyjnego w każdym czasie, a w tym ostatni przegląd gwarancyjny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Przeglądy gwarancyjne dokonywane będą nie rzadziej niż raz w roku.

- Termin nieodpłatnego usunięcia wad lub awarii stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego może zostać określony przez Zamawiającego w protokole z przeglądu gwarancyjnego. W wypadku, gdy w czynnościach przeglądu mimo zawiadomienia Wykonawca nie uczestniczy – wiążący protokół zostanie podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, lub jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w protokole z przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający może dokonać naprawy lub usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy innych podmiotów, a kosztami może obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Do dokumentacji odbiorowej załączony zostanie wykaz gwarancji zawierający zestawienie wszystkich gwarancji wystawionych przez producentów maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną tych elementów.

- W wypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy, lub wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wymiany danego elementu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Uprawnienia z rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez Wykonawcę przy dostawie instalacji, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Datę usunięcia awarii potwierdza Protokół usunięcia awarii.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 5 pkt 2) umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów opisanych w ust. 15 niniejszego paragrafu z należytego zabezpieczenia umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu Umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje również dostawy/prace wykonane przez Podwykonawców.

( 20.

ZABEZPIECZENIE

- Przed zawarciem umowy Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w formie …………………….. w łącznej wysokości 5 % wartości ofertowej brutto, tj. w kwocie ……. PLN złotych, (słownie: ………………….… złotych).

- Zabezpieczenie obejmuje okres realizacji umowy oraz zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, także w wypadku dokonywania zmian warunków niniejszej umowy, w tym zwłaszcza terminu wykonania, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie ważności pierwotnie wniesionego zabezpieczenia.

- Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane Zamawiający zwolni zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% wysokości zabezpieczania zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Warunkiem zwrotu tej części zabezpieczenia jest podpisanie końcowego protokołu odbioru przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy.

- 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania.

- Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptacji zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o zwrot kosztów wydłużenia zabezpieczenia.

- W przypadku gdy podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust.4 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela)  kwoty zabezpieczenia,  która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

§ 21.

ZMIANA UMOWY

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów prawa (art. 144 PZP) i postanowień  niniejszego paragrafu.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad określonych w ust. 5 .

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie dostaw/robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostaw/robót w przypadku:

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu dostaw/robót objętych przedmiotem umowy,

- o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych dostaw/robót dodatkowych i/lub dostaw/robót zamiennych, na realizację przedmiotu zamówienia, o ile konieczność realizacji dostaw/robót dodatkowych i/lub dostaw/robót zamiennych zaistniała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy,

- w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie określonym umową. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie zalicza się w szczególności: długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury) lub też wystąpienia siły wyższej (np. wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID 19, strajku, powodzi, pożaru). W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu umowy,

- przerwy w dostawie prądu i wody  trwającej ponad 2 dni – o czas przerwy,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac lub warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy – o czas niezbędny do uzyskania decyzji lub uzgodnień,

- konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy – o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych badań lub ekspertyz,

- odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków,

- wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu  okoliczności które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

- wstrzymanie realizacji dostaw/robót przez uprawniony organ z powodu awarii innych instalacji przetwarzających odpady i konieczności podjęcia działań w regionie wymuszające konieczność przetwarzani odpadów w instalacji Zamawiającego, lub też z innego  ważnego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- dopuszcza się zmianę terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji) dla Projektu, o której mowa w niniejszej Umowie – wówczas termin wykonania może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:

- zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia lub samego zamówienia, bądź ograniczeń wynikających z wprowadzenia nowego Wykonawcy,

- w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności finansowej Zamawiającego, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu dostaw/robót stanowiących przedmiot zamówienia, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

- Zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) wysokości wynagrodzenia określonego w umowie w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 i 4, tj. zmian w zakresie terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według :

a) kosztorysu ofertowego (oferty) Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy lub

b) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (ofercie), ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego (oferty) poprzez interpolację – na podstawie tak ustalonych cen,

c) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. b) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych od średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa podkarpackiego lub innych nośników cenotwórczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, także w innych sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 od pkt 2 do pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie obowiązujące normy powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa              w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu umowy. Wówczas Strona zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie wzywając ją do podjęcia rozmów, zaś obie Strony dołożą starań, działając w dobrej wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich wystąpieniem

- Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu dostaw (zmiana zakresu dostaw) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

- Oprócz określonych powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy, może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w tej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; w tej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia; wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa powyżej,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa powyżej

5) jeżeli zmiany określone w pkt 1,2,3 i 4  będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, to zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy lub roboty, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano lub nie dostarczono.

- Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,

b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

c) oczywistych omyłek pisarskich.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy,

b) zmianie osób reprezentujących i upoważnionych,

c) ogłoszeniu upadłości,

d) ogłoszeniu likwidacji,

e) zawieszenia działalności,

f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

g) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

- Dokonując zmian postanowień Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji dostaw/robót stanowiących Przedmiot zamówienia do zmienionych okoliczności.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę postanowień Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 22.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania umowy i naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego (powtórnego) wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom prawa (w tym BHP i PPOŻ) i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

- Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych dostaw/robót (usunięcia wad);

- Nastąpiło przerwanie pracy istniejącej już linii technologicznej sortowni trwająca 5 dni roboczych, a przerwa ta nie była przewidziana w Harmonogramie ani w umowie ani nie uzyskano na nią uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,

- rozpoczęła się likwidacja  przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeśli Próby Końcowe lub Próby Eksploatacyjne nie potwierdzają osiągnięcia efektu technologicznego lub wariantów użytkowych, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 9 i § 16 ust.10,

- powodu okoliczności , o których mowa w §13 ust 3 pkt 13.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust 3  winno nastąpić w terminie do 3 miesięcy od powzięcia  informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczeni i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki.

- Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie umowy na terenie zakładu Zamawiającego - zabezpieczenia a następnie opuszczenia ww. terenu.

- w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw/prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia; Jeżeli w ciągu 30 dni od odstąpienia nie przystąpiono do sporządzenia inwentaryzacji prac lub nie zakończono jego sporządzenia w sposób podany wyżej, to stan zaawansowania prac zostanie określony przez Zamawiającego i będzie on stanowił podstawę rozliczenia między Stronami.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

- Zamawiający dokona odbioru dostaw/prac przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy/prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw/prac lub dostaw/prac wykonanych niezgodnie z projektem ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane roboty, a kosztami wadliwie lub niezgodnie z projektem wykonanych dostaw/prac obciążony zostanie Wykonawca, z którego winy odstąpiono od umowy.

- W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji, że materiały i urządzenia nie nadają  się do wykorzystania w instalacji Zamawiającego ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane dostawy, a kosztami dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którego winy odstąpiono od umowy.

- W zakresie pokrycia powyższych kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania prac.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy/roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wykorzystania w innych dostawach/zamówieniach Wykonawcy, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 23.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych kary umowne nie mają zastosowania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto– nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego netto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze (częściowym lub końcowym) w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego netto,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego netto.

- za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie szkolenia,

- za zwłokę w przybyciu serwisu w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto,  za każde 24 h zwłoki liczone od upływu terminu określonego w § 19 ust. 11 niniejszej mowy– nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto,

- za zwłokę w wykonaniu przeglądu w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wynikającego z dokumentacji technicznej – nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego netto, pod warunkiem, że Zamawiający zgłosi do serwisu Wykonawcy na co najmniej 100 godzin przed upływem określonych w dokumentacji technicznej godzin gotowość do przeglądu i umówi się na ten serwis,

- za przerwy w pracy sortowni (istniejącej już w niej linii), a przerwa ta nie była przewidziana w Harmonogramie ani w umowie ani nie uzyskano na nią uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 3 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w pracy linii w dni robocze, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -23.00.

- Dopuszczalne jest naliczanie kar umownych z różnych tytułów. Łączna suma kar naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.

- Dopuszczalne jest żądanie przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wartość ustalonej kary umownej, z wyłączeniem utraconych korzyści.

- Wynagrodzeniem umownym netto jest kwota wskazana w § 17 ust. 1 niniejszej umowy tj.: ………….. zł (słownie…………).

- Należność z tytułu kar umownych określonych w niniejszym paragrafie może zostać w pierwszej kolejności przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (faktura VAT) lub z kwoty wniesionego zabezpieczenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia lub z kwotą wniesionego zabezpieczenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się  do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.

§ 24.

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł. (słownie : pięćset tysięcy zł) , na cały okres realizacji umowy (aż do podpisania protokołu odbioru końcowego):

- od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją niniejszej umowy. Ubezpieczenie OC obejmować ma również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- terenu prac montażowych i robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urządzeń- ubezpieczenie to musi obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju, łącznie z ryzykiem pożaru , powodzi, kradzieży  i innych zdarzeń.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy spełniającej warunki określone w niniejszym paragrafie w terminie podpisywania Umowy, bądź też polisa ta utraci ważność, Zamawiający uprawniony będzie do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy i to bez upoważnienia sądu. Koszt uzyskania ubezpieczenia Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 25.

COVID-19

- Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy.

- Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

- Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

- W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy zobowiązane są do posiadania na terenie Zamawiającego własnych środków ochrony osobistej - maseczek.

- W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od daty odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni Zamawiający nie dokona potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innych jego wierzytelności kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstałego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę umowną nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID - 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1086) - tzw. „Tarcza antykryzysowa nr 4”, zmieniająca ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 374).

- W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

- W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający nie będzie dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia,  o ile Wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

- W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

- Obliczając terminy, o których mowa w ust. 6–8, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.

§ 26.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

- W przypadkach, w których realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu przez Wykonawcę dzieła na rzecz Zamawiającego, które będzie miało charakter utworu i podlegać będzie przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanym dalej „prawem autorskim”, stosuje się poniższe zapisy. Niniejsze zapisy stosuje się w szczególności do przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1, w zakresie dotyczącym wykonanych opracowań, dokumentów i analiz; przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszelkie elementy wykonanych projektów w szczególności teksty, grafiki oraz użyte zdjęcia.

- W treści protokołu przekazania dzieła Wykonawca oświadczać będzie, że dzieło jest utworem oryginalnym, wolnym od wad prawnych i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu dzieła przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności prawo własności utrwalonego dzieła oraz nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dzieła w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku w szczególności zaś na elektronicznych nośnikach informacji, taśmie światłoczułej, magnetycznej, na dysku komputerowym, w postaci zapisu optycznego, zapisu w pamięci komputera oraz na pamięciach typu flash,

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w całości lub części niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w szczególności zaś techniką magnetyczną, optyczną, na dyskach audiowizualnych, techniką cyfrową oraz techniką zapisu komputerowego, dokonywane także w celu wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dzieła,

c) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian według uznania Zamawiającego lub osoby trzeciej upoważnionej przez Zamawiającego,

d) wyświetlanie, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

e) rozpowszechnianie, prawo obrotu w kraju i za granicą w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy udzielania licencji na korzystanie z całości lub części dzieła lub jego kopii,

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną, przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formatu,

g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji,

h) utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem), w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

i) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań,

j) sporządzanie wersji obcojęzycznych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

k) publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

l) sprzedaży lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę dostaw lub robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania dostaw/ robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych.

- Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do dzieła wraz z prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest nieograniczone terytorialnie oraz czasowo.

- Zamawiający ma prawo dysponowania dziełem według własnych potrzeb w szczególności na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca oświadcza, że z tytułu przeniesienia praw określonych w niniejszym paragrafie, nie będzie kierował do Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

- Wykonawca zezwala na wykonywanie w każdym czasie przez Zamawiającego lub osoby trzecie przez niego wskazane, opracowania dzieła w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo autorskie oraz zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowania. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich uwzględnione jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych opisane w niniejszym paragrafie nastąpi z zastrzeżeniem, że zostaną one wykorzystane do realizacji przedmiotowej inwestycji lub innych działań z nią związanych dotyczących Zakładu ZMBPOK tj. w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego objętego Umową oraz późniejszej eksploatacji lub modernizacji instalacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i modyfikacje przekazanych utworów oraz ich opracowania ani za skutki wynikające z tych zmian.

§ 27.

OŚWIADCZENIE RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

- do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

- Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

- w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 28.

ADRESY DO KORESPONDENCJI.

- Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą pocztą lub poczta elektroniczną  na następujące adresy:

- Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Adres poczty elektronicznej: 	mzk@um.stalowawola.pl

2) Wykonawca : ……………………………………………………………………………………………..

- Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego w ust.1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust.1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo.

§ 29.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Wszelkie dokumenty przedstawiane Zamawiającemu winny być w jeżyku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy, a których Stroną będzie Zamawiający, rozstrzygać będzie miejscowo i rzeczowo właściwy są dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym oświadczają, że w razie stwierdzenia ewentualnej nieważności poszczególnych postanowień niniejszej Umowy zostałaby ona zawarta bez tych postanowień.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Integralną część Umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ….

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

………………………………………                                ………………………………

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: